**Grupo VLC.**

**Students Center App.**

**Configuration Management Plan**

**(CM Plan)**

Autores: López Gastón, Vignolles Iván, Lamberti Germán.

Versión del documento: 1.0.0

Materia: Ingeniería del Software.

Profesor: Nonino, Julián.

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Universidad Nacional de Córdoba.

Año 2017.

**Historial de revisiones.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Resumen de cambios.** | **Autor/es** |
| 1.0.0 | 8/04/2017 | Documento inicial. | López Gastón, Vignolles Iván, Lamberti Germán. |

**Índice.**

**1 INTRODUCCIÓN**…………..…………………………….………………………… 4

* 1. PROPÓSITO ……...……………………………………..………………………… 4
  2. GLOSARIO..………………………………………………………………………... 5
  3. HERRAMIENTAS DEL MANEJO DE LAS CONFIGURACIONES…….……... 6

1. **ADMINISTRACIÓN DEL MANEJO DE LAS CONFIGURACIONES**……….....7
   1. ROLES Y RESPONSABILIDADES..……………………………………………....7
2. **ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS**……………..………………………………... 8
   1. SOLICITUD DE CAMBIO………………………………………………………….. 8
   2. CCB (COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS).………………………............... 9
   3. PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS……………………………………….10
3. **IDENTIFICACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES**……………………………..11
4. **EQUIPOS DE Students Center App**…………………………..……………….. 12
5. **ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE**……………….……………………13

6.1 ESQUEMA DE RAMAS……………………………………………………………13

6.2 DEFINICIÓN DE ETIQUETAS…………………………………………………… 14

6.3 ESTRATEGIA DE FUSIÓN DE ARCHIVOS………………….………………….15

6.4 RAMAS POR CLIENTE……….……………………………………………………15

1. **ADMINISTRACIÓN DE BUILDS**……………………………………………….… 16
2. **ADMINISTRACIÓN DE RELEASES**……………………………………………...16
3. **HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE DEFECTOS**………………………….17
4. **BACKUP**……………………………………………………………………………...17

**CONFIGURATION MANAGEMENT PLAN.**

**1 INTRODUCCIÓN**

Este documento describe el plan de manejo o administración de las configuraciones del proyecto final de la materia Ingeniería de Software de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Universidad Nacional de Córdoba). El proceso de administración de las configuraciones asegura el control de las distintas versiones de los documentos y proyectos entregables, permite definir y visualizar las responsabilidades y roles del equipo que desarrolla dicho proyecto y posibilita realizar cambios en este último de acuerdo a un proceso sistemático conocido por todo el equipo de trabajo, además de que permite un seguimiento y control del tiempo y los recursos generados durante el desarrollo.

* 1. **PROPÓSITO**

El propósito de este documento es el de establecer los elementos necesarios para administrar los documentos y códigos fuentes que son elaborados por el equipo del proyecto. Entre otros propósitos se encuentran:

* Coordinar el uso y actualización de los distintos módulos que forman parte del proyecto.
* Asegurar que todos los integrantes del equipo estén trabajando en las mismas versiones de cambios y/o modificaciones.
* Controlar que ninguno de estos cambios se pierda.
* Definir las herramientas que se utilizarán para este proceso de administración y/o manejo de las configuraciones.
* Determinar cómo está conformado el equipo de trabajo y definir los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes en las distintas partes y etapas del proyecto.
* Definir un proceso sistemático que se debe seguir para poder realizar cambios en el proyecto.
* Definir las personas que deberán aprobar el cambio solicitado para el proyecto.
* Determinar y definir las nomenclaturas que se colocarán para el proceso de identificación de las configuraciones.
* Determinar el proceso de administración del código fuente, la forma en que se definirán las etiquetas, el esquema de ramas y la estrategia de fusión de archivos.
* Definir el proceso y las herramientas para la administración de builds.
* Definir cómo se efectuará un “backup” del proyecto.
* Definir formato y forma de entrega de releases, así como también la administración de los mismos.
  1. **GLOSARIO**

Los siguientes términos, debido a su reiterada mención en el documento, es necesario definirlos para poder entender su significado:

|  |  |
| --- | --- |
| **Acrónimo o palabra.** | **Significado.** |
| CM | Configuration Management. (Administración de las configuraciones). |
| Repositorio | Lugar donde se almacenan los datos actualizados e históricos, a menudo en un servidor. Puede ser un sistema de archivos en un disco duro, un banco de datos, etc. |
| Release | Lanzamiento del producto, puesta en venta. |
| Cambio | Modificación específica de un documento bajo control de versiones. |
| CCB (Change Control Board o Comité de Control de Cambios), Comité, Junta. | Grupo de personas responsables de evaluar y aprobar determinados cambios sobre un ítem de configuración o proyecto de software. |
| Build | Generar, compilar y/o ejecutar un sistema. |
| Backup | Copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. |
| Ejecutable. | En este documento, hace referencia al archivo con extensión .apk que es el que se sube en Google Play Developer Console. |
| Ítem bajo control de configuración. | Cualquier elemento que esté bajo control de configuración en el repositorio. |
| Commit | Acción de guardar los archivos en el repositorio. |
| Etiqueta | Identificador pegado a alguna versión de determinado ítem bajo control de configuración. |

Tabla 1. Acrónimos/Glosario.

* 1. **HERRAMIENTAS DEL MANEJO DE CONFIGURACIONES**

Las herramientas denominadas a continuación serán utilizadas para facilitar el desarrollo del proyecto y asegurar una correcta integración del trabajo de los desarrolladores del equipo.

# Herramienta de control de versiones: se utilizará la herramienta GitHub. Se creará un repositorio en el servidor web de dicha herramienta, al cual van a tener acceso todos los integrantes del equipo como “colaboradores”. El nombre del repositorio es: GastonLopez / [2017-UNC-IngSoft-VLC](https://github.com/gerlamberti/2017-UNC-IngSoft-VLC). El link de dicho repositorio es:

# <https://github.com/GastonLopez/2017-UNC-IngSoft-VLC>.

# Herramienta de integración continua: se utilizará la herramienta Travis CI. A medida que los desarrolladores realicen modificaciones en algún ítem de configuración, esta herramienta correrá los test automáticamente, corroborando que no se hayan introducido errores. En caso de que se detectaran, la herramienta se encargará de notificar a todos los desarrolladores. El nombre del repositorio es GastonLopez / [2017-UNC-IngSoft-VLC](https://github.com/gerlamberti/2017-UNC-IngSoft-VLC). El link se detalla a continuación:

# <https://travis-ci.org/GastonLopez/2017-UNC-IngSoft-VLC>

# Herramienta para gestión o control de defectos: se utilizará la herramienta Issues/GitHub para poder estar notificados y seguir los errores e inconvenientes que van surgiendo en la confección del proyecto. El nombre del repositorio es GastonLopez / [2017-UNC-IngSoft-VLC](https://github.com/gerlamberti/2017-UNC-IngSoft-VLC). El link se detalla a continuación:

# <https://github.com/GastonLopez/2017-UNC-IngSoft-VLC/issues>.

1. **ADMINISTRACIÓN DEL MANEJO DE LAS CONFIGURACIONES**
   1. **ROLES Y RESPONSABILIDADES**

Las actividades en cuanto a la gestión de las configuraciones serán llevadas a cabo y coordinadas por los tres integrantes del equipo, debido a que todos están en el mismo nivel jerárquico (las responsabilidades en juego serán compartidas por los 3 integrantes). Existen determinadas funciones específicas que se detallan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Roles específicos.** | **Integrante.** |
| - Controlar que el producto cumpla con los requerimientos establecidos.  - Realizar, controlar y estar a cargo del backup del proyecto.  - Analizar y controlar la información y archivos subidos al repositorio.  - Controlar y coordinar esfuerzos para la solución de los errores que aparecen en la integración continua. | López, Gastón. |
| - Controlar que el producto posea un correcto funcionamiento.  - Controlar la correcta identificación de archivos y configuraciones, definiciones de etiquetas y ramas. | Vignolles, Iván. |
| - Supervisar que el equipo de trabajo utilice el repositorio correspondiente en GitHub durante el desarrollo del proyecto.  - Hacer respetar los lineamientos establecidos en este documento que deben seguir todos los procesos de solicitud y aprobación de cambios. | Lamberti, Germán. |
| - Definir y controlar estrategias de fusión de archivos. | Todo el equipo. |

Tabla 2. Roles específicos.

Con el fin de lograr un proyecto válido, que cumpla con los requerimientos y que funcione correctamente, los tres integrantes serán responsables de cumplir con sus funciones específicas.

1. **ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS**

Los cambios pueden proceder tanto a la mejora del producto como a la corrección de errores.

El procedimiento para efectuar un cambio, deberá comenzar con el llenado de un formulario de solicitud de cambio. El mismo será evaluado por la totalidad de los integrantes del equipo, si es que cumple con determinados requisitos mínimos. La votación determina si la solicitud se posterga, se rechaza o se acepta e implementa.

* 1. **SOLICITUD DE CAMBIOS**

Pasos necesarios para efectuar la solicitud de cambio/s:

1. Definir qué parte o sector del software se desea modificar.
2. Describir detalladamente los cambios a realizar.
3. Explicar por qué se solicita realizar dichos cambios.
4. Proponer títulos a los cambios a realizar.
5. Proponer plazos y fechas límites para la implementación.
6. Una vez cumplido los pasos anteriores y habiendo completado un formulario con la información solicitada, dicho documento se presentará al integrante del equipo encargado de hacer cumplir los lineamientos establecidos para los procesos de cambios (ver sección 2.1).
7. El encargado que figura en la sección 2.1 deberá someter dicha petición al control y evaluación de cambios correspondientes.
   1. **CCB (COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS)**

La CCB estará integrada por los tres integrantes de VLC. En dicha junta se analizarán, de acuerdo a los cambios propuestos, cómo se ven afectados los requerimientos del proyecto y se determinarán los riesgos, costos y ventajas que conllevan dichos cambios. La decisión final se tomará en base a una votación en la que participarán la totalidad de los integrantes. Dicha votación se decide en base a lo que decidan las dos terceras partes de la Junta.

Integrantes del CCB:

|  |  |
| --- | --- |
| **Integrantes.** | **Función en la CCB.** |
| Todo el equipo. | -Planear, identificar, analizar y proporcionar las bases para poder hacer cambios en el desarrollo y en la implementación de los requerimientos. Determinar cómo se verán afectados dichos requerimientos con los cambios solicitados.  - Aprobación, rechazo o postergación de la solicitud de cambio por votación. |
| Lamberti Germán. | - Reportar las solicitudes de cambios.  - Reportar cambios en la duración del proyecto y planeamiento de recursos y costos.  - Dar inicio al Comité de Control de Cambios.  - Es el encargado de documentar el resultado del CCB. |
| López Gastón. | Administrador de riesgos y de costos (que conllevará la aprobación de los cambios). |
| Vignolles Iván. | Administrador de desarrolladores (se encargará de realizar aportes y estimaciones más reales en cuanto al desarrollo de la aplicación y los módulos que se verán afectados si se aprueban los cambios). |

Tabla 3. Funciones en la CCB.

Reuniones: se requiere de una comunicación rápida y fluida entre los tres integrantes del Comité. Las reuniones se realizarán cuando exista alguna petición de cambio y la comunicación se realizará principalmente a través de un grupo de la app WhatsApp. En caso de tratarse de un cambio muy complejo, se pasará a una reunión en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con hora y fecha determinada por votación.

* 1. **PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS**

Una vez presentada la propuesta correctamente formulada (de acuerdo a la sección 3.1) dicha propuesta pasará al siguiente proceso para su evaluación, el cual consistirá en:

1. Definir si la información recibida es suficiente para la evaluación global del cambio. En caso de no ser suficiente, el solicitante del cambio deberá agregar más información a la propuesta o descartarla.
2. Identificar en forma general las áreas afectadas por los cambios en cuestión. Llamar a CCB.
3. Los pasos “a” y “b” deberán ser realizados por la persona encargada de llamar a la CCB según sección 2.1.
4. En la reunión del Comité, se analizarán y determinarán los requerimientos afectados, módulos, tests y partes de los códigos fuente que se deberían modificar y los riesgos y costos que ello conllevaría.
5. Se realiza la votación en la Junta. Todo esto deberá estar debidamente documentado y almacenado por la persona que debe realizar los pasos **a** y **b**.
6. Si es aprobada la solicitud de cambio, se pasará a decidir por la CCB la implementación del cambio y los plazos que se definirán para ello. Todo esto deberá estar debidamente documentado por la persona que debe realizar los pasos **a** y **b**, la cual deberá almacenar dicho documento en la carpeta Cambios*Aprobados* en el repositorio de GitHub.
7. Si se posterga la solicitud de cambio, se deberá establecer fecha o condición para la nueva reunión de la Junta. Se deberán almacenar los documentos correspondientes al cambio en la carpeta *CambiosPostergados* en el repositorio de GitHub.
8. Si se rechaza la solicitud de cambio, se deberán almacenar los documentos correspondientes en la carpeta *CambiosPendientes* en el repositorio de GitHub.

1. **IDENTIFICACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES**

El proyecto será guardado bajo el directorio GastonLopez / [2017-UNC-IngSoft-VLC](https://github.com/gerlamberti/2017-UNC-IngSoft-VLC). (Repositorio de GitHub).

En dicho repositorio se encuentran las siguientes carpetas:

- *src:* guarda el contenido de la aplicación (código fuente) y los tests.

- *docs:* guarda datos importantes del proyecto como ser el plan de CM, diagramas (en el subdirectorio "Diagramas"), imágenes, documento de requerimientos y subdirectorio “ejecutables” (archivo .apk).

- bin: guarda documentos compilados del proyecto. Además esta carpeta contiene archivos para el uso de integración continua, archivos .txt, etc., como son: .travis.yml, README.md, entre otros.

- *Cambios:* posee tres subdirectorios que son CambiosPostergados, CambiosPendientes y CambiosAprobados (ver sección 3.3).

A continuación se muestra la organización del directorio del repositorio de GitHub: <https://github.com/GastonLopez/2017-UNC-IngSoft-VLC/blob/master/docs/Imagenes/DirectorioYSignificado.png>




Tabla 4. Directorio y significado en el repositorio de GitHub.

1. **EQUIPOS DE Students Center App**

En total el equipo de VLC se compone de tres integrantes. Estos se pueden unir de distintas formas, conformado distintos equipos que se detallan a continuación:

Equipo Scrum: encargado de desarrollar nuevas funcionalidades de manera ágil y rápida. Actualiza el código frecuentemente, evitando problemas a la hora de unir las partes desarrolladas por cada uno. También pueden estar encargados de corregir bugs en el programa.

Equipo de administración de etiquetas: serán los encargados de establecer y controlar el cumplimiento de las normas de etiquetado.

Equipos de rápida reacción: se encargan de solucionar los errores urgentes, los cuales los clientes no pueden esperar a la próxima versión para que sean corregidos. Este equipo también se dedica a tareas de desarrollo y corrección de errores en casos en los que se vean comprometidas las ramas en las que trabajan.

Equipo de documentación: son los encargados de crear, modificar y mantener actualizada la documentación del producto que será entregada al cliente, la cual le permite entender al mismo las funcionalidades del proyecto, sus características y su implementación. Por ejemplo: archivos README, guía del usuario, manual de ayuda, respuestas a preguntas frecuentes, etc.

Equipo de nuevos desarrollos: el objetivo de este equipo será el de descubrir, identificar, analizar e implementar las diferentes aplicaciones y módulos que se pueden integrar al proyecto. Dicho equipo trabajará en otro repositorio hasta que se decida presentar la petición de cambio y ésta se apruebe, entonces se añadirá el proyecto al repositorio principal de GitHub.

Equipo de control del repositorio: su función será la de corroborar que se esté utilizando el repositorio, la de identificar los archivos que se van subiendo y los cambios que se introducen en ellos, verificar que los nombres de versiones, ramas y archivos sean los adecuados y controlar que dichos archivos se coloquen en los directorios correspondientes.

1. **ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE**

En esta sección se describen el esquema de ramas, el etiquetado, la estrategia de fusión de archivos y el cumplimiento de los niveles de calidad para el producto final.

* 1. **ESQUEMA DE RAMAS.**

Rama de desarrollo: son las ramas donde se codifica el desarrollo de nuevas características y funcionalidades. Generalmente estas ramas son utilizadas por los equipos Scrum.

Rama de función: la creación de la rama tiene lugar debido a la modificación de una funcionalidad.

Rama de cliente: un cliente puede solicitar un cambio que, si es aprobado por la CCB, origina una nueva rama.

Rama Master: es la rama principal. La mayoría de las fusiones de archivos se realizarán sobre esta rama. En ella se incluirá el desarrollo del software sin errores. Se podrá corregir en el mismo, detalles que sean mínimos y no alteren el correcto funcionamiento del sistema. Las versiones a lanzarse se colocarán en esta rama, siempre y cuando no aparezcan clientes con nuevos requisitos ni el cliente inicial haga un cambio de ellos y la CCB lo apruebe.

Rama de modificación: Este tipo de rama será utilizada para realizar modificaciones en los documentos asociados al proyecto, tales como requerimientos, diagramas, plan de configuraciones, etc. La identificación de la rama deberá corresponder al documento en cuestión.

La imagen correspondiente al esquema de ramas se incluirá en versiones posteriores del documento debido a falta de información presente en esta etapa del desarrollo del proyecto.

* 1. **DEFINICIÓN DE ETIQUETAS**

Se etiquetará un commit sólo si un código cuenta con correcta sintaxis y funciona correctamente. El etiquetado debe ser autorizado y revisado por el equipo de administración de etiquetas. También deberán ser respetadas las reglas que aquí se establecen para el nombramiento de dicha etiqueta. Estas serán nominadas de la siguiente forma:

**Num1.Num2.Num3**

* Primer dígito (Num1): este release indicará un gran cambio en la funcionalidad del proyecto agregando al menos dos características nuevas. Cada uno de estos releases deberá contar con autorización de los tres integrantes del grupo VLC, o en su defecto, por la mayoría, ya que esta será una versión nueva por la cual los clientes deberán pagar.
* Segundo dígito (Num2): este dígito indica que solamente una funcionalidad es lo que se difiere en cuanto a la anterior versión. Lo que normalmente ocurre es que se espera que aparezca algún otro cambio en funcionalidades u algún otro release para poder entregar una versión más completa al cliente. Por otra parte, si no ocurre nada de lo anterior, se determina por votación del equipo si esta versión va a estar disponible para los mencionados clientes.
* Tercer dígito (Num3): incluirá correcciones de bugs y modificaciones mínimas en el diseño de la interfaz que no afecten el funcionamiento del sistema. Formarán parte de actualizaciones gratuitas de la versión anterior ya adquirida por el cliente.
  1. **ESTRATEGIA DE FUSIÓN DE ARCHIVOS**

Se utilizará una política de trabajo que permitirá que integrantes del equipo VLC trabajen en simultáneo sobre el mismo proyecto, sin molestarse y de una manera rápida y eficiente, posibilitando la ampliación y creación de funcionalidades. Para poder llevar a cabo esto, se utilizarán varias ramas. Éstas deberán unirse en algún momento con la rama Master o de integración. El problema muchas veces surge cuando se debe realizar el merge (fusión) entre distintos ítems de configuración y aparecen conflictos que deben ser resueltos. Es por esto que se establecen las siguientes reglas:

* Se especificará la etiqueta de cierre (versión a la cual se la quiere fusionar) y la etiqueta inicial (versión donde nace la rama).
* Una vez terminada la fusión, será revisada por el encargado según sección 2.1 para confirmar y controlar los cambios realizados en la rama de integración (Master).
* Si los conflictos persisten entrará el equipo de Scrum (puede estar conformado por uno o más integrantes del grupo), el cual puede decidir aislar algunos ítems en ambas ramas para lograr la correcta fusión. Todo esto deberá documentarse en un archivo denominado “EstadoDeLasRamas.txt”, ubicado en el directorio *docs*.
* En el mismo archivo, se especificarán los detalles de los estados de las fusiones y, a su vez, cada desarrollador deberá dejar asentado sus avances realizados en las distintas ramas.

**6.4** **RAMAS POR CLIENTE**

Como se mencionó en la sección 6.1, para los cambios específicos de los clientes se crearán ramas, las cuales irán evolucionando y adecuándose, por cuenta propia, de acuerdo a los requerimientos de dichos clientes. Si los requerimientos solicitados son demasiados, o demandan mucho tiempo, se creará un equipo de desarrolladores aparte, exclusivo para estos clientes.

1. **ADMINISTRACIÓN DE BUILDS**

En el proyecto se utilizarán builds de integración continua. Se usará la herramienta Travis CI sincronizada con GitHub. Estos builds se ejecutan cada vez que un desarrollador hace un commit en el repositorio de GitHub, asegurando que éste no rompa el código por los cambios que efectuó. Fuera ese el caso, la herramienta deja asentada quien fue el desarrollador que lo hizo y además indica en donde está el error, notificando por mail sobre las fallas. A su vez, Travis CI se encargará de ejecutar los tests y de efectuar los reportes correspondientes de acuerdo a los resultados de dichos tests. Cabe destacar que los desarrolladores efectuarán también builds a nivel local en forma informal para asegurarse de que sus implementaciones sean correctas. Estos últimos no se enviarán al repositorio.

1. **ADMINISTRACIÓN DE RELEASES**

El producto a entregar será consistente en una carpeta con contraseña con un directorio que incluirá documentos del usuario (contratos, licencias, políticas de privacidad, manual de ayuda, documento de requerimientos, etc.) y, por otro lado, un archivo “.apk” listo para subirse en “Google Play Developer Console”, donde el usuario deberá tener una cuenta registrada. Cabe destacar que debido a que la empresa Google exige una política de privacidad cuando se requieren utilizar determinados permisos y accesos a información personal, el usuario deberá alojar en algún servidor el archivo que contiene dichas políticas de privacidad de la app debido a que se necesitará su link para poder cumplir con las condiciones que exige Google. Por otra parte, en cuanto al manejo de los lanzamientos, se realizarán compilaciones y construcciones de sistemas sobre la rama de lanzamiento (Master o de integración), teniendo en cuenta el cliente del cual se trata (la rama puede variar dependiendo el cliente). A medida que se van realizando los distintos tests con un desarrollo incremental iterativo, se irán corrigiendo los diferentes defectos y errores que van surgiendo. Cabe destacar que se deberán identificar correctamente las construcciones de los sistemas para cada ciclo. El producto, una vez que pasa todas las pruebas a las cuales se lo somete y que estarán efectuadas de acuerdo al Documento de Requerimientos, será otorgado al cliente.

1. **HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE DEFECTOS**

En versiones posteriores del documento se definirá la herramienta a utilizar y el modo de acceso a ella.

1. **BACKUP**

El proyecto se encontrará almacenado y alojado en los servidores de GitHub (ver Sección 1.3). Sin embargo, por cuestiones de seguridad del trabajo efectuado, se realizará una copia del repositorio en el ordenador personal y en un pendrive de uno de los integrantes del grupo (ver Sección 2.1) con una periodicidad variable de acuerdo a los avances y cantidad de cambios que se vayan efectuando a lo largo del desarrollo del proyecto. En primer lugar, se realizaría el backup cada 2 días de trabajo y de cambios en el repositorio.